Тест по курсу «Основы диагностики и мониторинга нарушений производственного процесса»

Задание № 1

К причинам внешнего порядка вызывающим отклонение хода производственного процесса относятся

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

1) включение в программу производства заказов, заранее не предусмотренных планом

2) аварийный выход оборудования из строя

3) отсутствие энергоносителей

4) отсутствие поставок материалов от поставщиков

Задание № 2

Диспетчирование - это

Выберите один из 3 вариантов ответа:

1) составление календарных планов-графиков

2) непрерывное наблюдение, контроль и регулирование производственного процесса

3) учет выполнения планов-графиков протекания производственного процесса

Задание № 3

Основной метод диспетчирования - это

Выберите один из 3 вариантов ответа:

1) ликвидация отклонений хода производственного процесса

2) предупреждение отклонений хода производственного процесса

3) составление календарных планов-графиков

Задание № 4

Когда исчерпаны все другие резервы прибегают к

Выберите один из 3 вариантов ответа:

1) материальным резервам

2) резервам времени

3) моральным резервам

Задание № 5

Основным объектом диспетчирования в серийном производстве являются

Выберите один из 3 вариантов ответа:

1) контроль установленного ритма работы поточных линий

2) контроль запуска-выпуска ведущих деталей

3) контроль за сроком запуска-выпуска партии деталей

Задание № 6

Цель диспетчирования

Выберите один из 3 вариантов ответа:

1) обеспечение учета продукции

2) обеспечение равномерного выпуска продукции

3) непрерывное наблюдение за производственным процессом

Задание № 7

Работа диспетчера состоит в:

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

1) выявлении отклонений от календарных планов-графиков

2) принятии мер по устранению отклонений

3) учете рабочего времени работников

4) извещении руководства о всех недостатках в производственном процессе

Задание № 8

К причинам внутреннего порядка вызывающим отклонение хода производственного процесса относятся

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

1) включение в программу производства заказов, заранее не предусмотренных планом

2) аварийный выход оборудования из строя

3) отсутствие поставок деталей из заготовительного цеха

4) отсутствие поставок материалов от поставщиков

Задание № 9

В первую очередь диспетчер использует

Выберите один из 3 вариантов ответа:

1) материальные резервы

2) резервы времени

3) моральные резервы

Задание № 10

Основным объектом диспетчирования в единичном производстве является

Выберите один из 3 вариантов ответа:

1) контроль установленного ритма работы поточных линий

2) контроль запуска-выпуска ведущих деталей

3) контроль за сроком запуска-выпуска партии деталей

Задание № 11

Обязательным условием для успешного диспетчирования является

Выберите несколько из 3 вариантов ответа:

1) наличие профессионального образования диспетчера

2) наличие полномочий по изменению планов-графиков

3) наличие необходимой документации

Задание № 12

В первую очередь диспетчер прибегает к

Выберите один из 2 вариантов ответа:

1) заводским резервам

2) цеховым резервам

Задание № 13

При возникновении отклонений

Выберите один из 2 вариантов ответа:

1) сначала поставить в известность руководство предприятия

2) сначала принять меры по ликвидации отклонений

Задание № 14

К материальным резервам относятся

Выберите один из 3 вариантов ответа:

1) оборудование

2) осознание работника целей деятельности

3) время, оставшееся от выполнения операций

Задание № 15

Резерв, возникший в результате досрочного выполнения работником работы с целью сокращения рабочего времени, относится

Выберите один из 3 вариантов ответа:

1) к резервам сроков

2) к материальным  резервам

3) к моральным резервам

Задание № 16

Обязательным условием для успешного диспетчирования является

Выберите несколько из 3 вариантов ответа:

1) наличие полномочий по использованию резервов

2) наличие организованного по правилам рабочего места

3) наличие технических средств для оперативного получения информации

Задание № 17

В последнюю очередь диспетчер прибегает к

Выберите один из 2 вариантов ответа:

1) заводским резервам

2) цеховым резервам

Задание № 18

При обращении к резервам необходимо

Выберите один из 2 вариантов ответа:

1) в первую очередь поставить в известность руководство предприятия

2) в первую очередь принять меры по ликвидации отклонений

Задание № 19

К моральным резервам относятся

Выберите один из 3 вариантов ответа:

1) оборудование

2) осознание работника целей деятельности

3) время, оставшееся от выполнения операций

Задание № 20

Резервы средств производства относятся

Выберите один из 3 вариантов ответа:

1) к резервам сроков

2) к материальным  резервам

3) к моральным резервам

Задание № 21

Диспетчирование осуществляется

Выберите один из 3 вариантов ответа:

1) производственно-диспетчерскими отделами

2) производственным отделом

3) отделом труда и заработной платы

Задание № 22

Диспетчер цеха осуществляет

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

1) контроль выполнения графика выпуска продукции

2) контроль оперативной подготовки производства и обеспечения всем необходимым

3) учет рабочего времени работников цеха

4) перспективное планирование развития предприятия

Задание № 23

Информацию о поломках оборудования диспетчер передает в

Выберите один из 3 вариантов ответа:

1) отдел главного механика

2) отдел главного технолога

3) отдел труда и заработной платы

Задание № 24

Информацию об ошибках в технологической документации диспетчер передает в

Выберите один из 3 вариантов ответа:

1) отдел главного механика

2) отдел главного технолога

3) отдел труда и заработной платы

Задание № 25

Информацию о неверно расчитанной норме выработки диспетчер передает в

Выберите один из 3 вариантов ответа:

1) отдел главного механика

2) отдел главного технолога

3) отдел труда и заработной платы

Задание № 26

Информацию о браке продукции диспетчер передает в

Выберите один из 3 вариантов ответа:

1) отдел главного механика

2) отдел материально-технического снабжения

3) отдел технического контроля

Задание № 27

Информацию о планах и графиках выпуска продукции диспетчер передает в

Выберите один из 3 вариантов ответа:

1) планово-экономический отдел

2) отдел материально-технического снабжения

3) отдел технического контроля

Задание № 28

Диспетчерское цеховое бюро  осуществляет

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

1) межцеховое планирование

2) увязку содержания и сроков календарных графиков работы цехов

3) составление сменно-суточных заданий для участков

4) учет и контроль выполнения плановых заданий по цеху

Задание № 29

Производственно-диспетчерский отдел имеет право

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

1) Получать производственную информацию от структурных подразделений предприятия

2) Принимать решения о временном перераспределении трудовых ресурсов

3) Вести учет материалов на складе

4) Вести финансовый учет изготовления продукции

Задание № 30

В диспетчерский журнал вносятся все запросы, претензии, распоряжения

Выберите один из 3 вариантов ответа:

1) в порядке их поступления

2) в порядке их решения

3) нет определенного порядка

Задание № 31

Вопрос отсутствия инструмента или оснастки на производственном участке решается с отделом

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

1) главного механика

2) главного технолога

3) материально-технического снабжения

4) главного конструктора

Задание № 32

При отсутствии инструмента на производственном участке диспетчером выполняется

Выберите один из 3 вариантов ответа:

1) переброска транспорта с менее важных работ

2) замена инструмента

3) подвод временных коммуникаций

Задание № 33

При неподаче материала диспетчером осуществляется

Выберите один из 3 вариантов ответа:

1) использование страхового задела

2) замена инструмента

3) подвод временных коммуникаций

Задание № 34

При задержке в транспортировки деталей диспетчером выполняется

Выберите один из 3 вариантов ответа:

1) переброска транспорта с менее важных работ

2) замена инструмента

3) подвод временных коммуникаций

Задание № 35

При отсутствии энергии диспетчером выполняется

Выберите один из 3 вариантов ответа:

1) переброска транспорта с менее важных работ

2) замена инструмента

3) подвод временных коммуникаций

Задание № 36

При невыходе рабочего на рабочее место диспетчером выполняется

Выберите один из 3 вариантов ответа:

1) переброска рабочего с менее важных работ

2) замена инструмента

3) подвод временных коммуникаций

Задание № 37

При невыполнении запланированной выработки в связи с низкой квалификацией рабочего диспетчером предпринимается

Выберите один из 3 вариантов ответа:

1) переброска более опытного рабочего с менее важного участка

2) изменение норм выработки

3) пересоставление графика работ

Задание № 38

При длительном невыполнение запланированной выработки по независящим от рабочего причинам диспетчером в первую очередь производится

Выберите один из 3 вариантов ответа:

1) переброска более опытного рабочего с менее важного участка

2) изменение норм выработки

3) пересоставление графика работ

Задание № 39

При выходе из строя оборудования, ведущего к срыву графика работ, диспетчером производится привлечение

Выберите один из 3 вариантов ответа:

1) отдела технического контроля

2) отдела главного механика

3) отдела главного конструктора

Задание № 40

При возникновении массового брака изготовления деталей диспетчер может воспользоваться

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

1) резервным оборудованием

2) дополнительными сменами

3) обращением к директору

4) обращением к бухгалтерии